## Szenario 842

Beschreibung: Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PU002

## Szenario 843

Beschreibung: Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PU014

## Szenario 844

Beschreibung: Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PU013

## Szenario 845

Beschreibung: Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PU003

## Szenario 846

Beschreibung: Neubau

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PU008

## Szenario 847

Beschreibung: Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung,  usw.)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: ÖU004

## Szenario 848

Beschreibung: Förderungen lukrieren

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: ÖU003

## Szenario 849

Beschreibung: Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: BB011

## Szenario 850

Beschreibung: Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: BB012

## Szenario 853

Beschreibung: Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PF001

## Szenario 857

Beschreibung: Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: SI017

## Szenario 858

Beschreibung: Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: SI023

## Szenario 859

Beschreibung: Verbesserung der technischen Betriebssicherheit

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE018

## Szenario 860

Beschreibung: Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE020

## Szenario 861

Beschreibung: Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE008

## Szenario 862

Beschreibung: Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE011

## Szenario 863

Beschreibung: Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE007

## Szenario 854

Beschreibung: Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Chance

KBID: SI007

## Szenario 856

Beschreibung: Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Chance

KBID: SI021

## Szenario 851

Beschreibung: Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B.  Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Chance

KBID: PF006

## Szenario 852

Beschreibung: Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Chance

KBID: PF002

## Szenario 855

Beschreibung: Erweiterung der Hochdruckvernebelungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Chance

KBID: SI008

## Szenario 683

Beschreibung: Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: PU007

## Szenario 704

Beschreibung: Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: RA010

## Szenario 715

Beschreibung: Politische Entscheide

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: UV009

## Szenario 719

Beschreibung: nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt-  und -angebotspreisentwicklung

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: UV007

## Szenario 721

Beschreibung: Konkurs von Auftragsnehmern

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: UV005

## Szenario 747

Beschreibung: Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: BB003

## Szenario 753

Beschreibung: neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: BB009

## Szenario 766

Beschreibung: Kostenüberschreitung möglich

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: PA013

## Szenario 832

Beschreibung: Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: TE014

## Szenario 687

Beschreibung: keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag  (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.)

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PU005

## Szenario 690

Beschreibung: keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PU004

## Szenario 696

Beschreibung: Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: ÖU006

## Szenario 702

Beschreibung: unkontrollierter Wassereintritt

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: ÖU012

## Szenario 709

Beschreibung: Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: RA002

## Szenario 710

Beschreibung: Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …)

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: RA006

## Szenario 716

Beschreibung: Marktentwicklung

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: UV006

## Szenario 720

Beschreibung: nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: UV008

## Szenario 728

Beschreibung: Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PV002

## Szenario 729

Beschreibung: Enger Terminplan

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PV003

## Szenario 735

Beschreibung: Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.)

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PV010

## Szenario 744

Beschreibung: Personalwechsel in Schlüsselpositionen

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: BB013

## Szenario 748

Beschreibung: Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …)

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: BB001

## Szenario 749

Beschreibung: Projektanforderungen ändern sich

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: BB014

## Szenario 751

Beschreibung: Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: BB002

## Szenario 764

Beschreibung: Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PO008

## Szenario 773

Beschreibung: Ausschreibung fehlerhaft

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA001

## Szenario 774

Beschreibung: Einsprucherhebung bei der Ausschreibung

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA004

## Szenario 777

Beschreibung: Lange Projektdauer

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA014

## Szenario 779

Beschreibung: Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA021

## Szenario 780

Beschreibung: Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA020

## Szenario 789

Beschreibung: verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1)

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA022

## Szenario 804

Beschreibung: Unbefugte Personen im Baustellenbereich

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: SI024

## Szenario 809

Beschreibung: Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.).

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: SI011

## Szenario 815

Beschreibung: Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: SI020

## Szenario 820

Beschreibung: Ausfall kritischer Infrastruktur

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: SI002

## Szenario 821

Beschreibung: Kollektorgang nicht nutzbar

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: SI014

## Szenario 822

Beschreibung: Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: SI003

## Szenario 684

Beschreibung: Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU001

## Szenario 685

Beschreibung: Politisch bedeutender Projektinhalt

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU009

## Szenario 686

Beschreibung: Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU015

## Szenario 688

Beschreibung: Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU010

## Szenario 689

Beschreibung: keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU006

## Szenario 691

Beschreibung: Terminkollisionen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU012

## Szenario 693

Beschreibung: Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU009

## Szenario 695

Beschreibung: Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU007

## Szenario 697

Beschreibung: Erschütterungen während der Bauphase

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU002

## Szenario 700

Beschreibung: Verunreinigung angrenzender Gebäude

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU013

## Szenario 701

Beschreibung: Verunreinigung des Grundwasser

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU014

## Szenario 703

Beschreibung: Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU008

## Szenario 705

Beschreibung: Einlangen einer Klage

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: RA004

## Szenario 722

Beschreibung: fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: UV004

## Szenario 723

Beschreibung: Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: UV002

## Szenario 731

Beschreibung: Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PV011

## Szenario 739

Beschreibung: Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PV001

## Szenario 740

Beschreibung: Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB007

## Szenario 741

Beschreibung: Widerstand von Nutzern

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB019

## Szenario 742

Beschreibung: Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB016

## Szenario 745

Beschreibung: Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB015

## Szenario 746

Beschreibung: Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB004

## Szenario 750

Beschreibung: keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB006

## Szenario 752

Beschreibung: Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB018

## Szenario 754

Beschreibung: falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB005

## Szenario 755

Beschreibung: Überlastung des Projektteams

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB017

## Szenario 756

Beschreibung: mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB008

## Szenario 758

Beschreibung: Langwierige Entscheidungsfindung

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PO004

## Szenario 759

Beschreibung: Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PO005

## Szenario 762

Beschreibung: keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PO002

## Szenario 763

Beschreibung: fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PO001

## Szenario 767

Beschreibung: Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA012

## Szenario 768

Beschreibung: Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA011

## Szenario 769

Beschreibung: Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA019

## Szenario 772

Beschreibung: Planung ungenau oder nicht vollständig

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA017

## Szenario 775

Beschreibung: Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm.

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA005

## Szenario 776

Beschreibung: Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA018

## Szenario 778

Beschreibung: zu kurze Projektvorbereitung

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA025

## Szenario 781

Beschreibung: Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA024

## Szenario 782

Beschreibung: Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA023

## Szenario 784

Beschreibung: die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA002

## Szenario 786

Beschreibung: mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA015

## Szenario 787

Beschreibung: nicht erkannte Hygieneprobleme

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA016

## Szenario 788

Beschreibung: es besteht kein effizientes Änderungsmanagement

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA006

## Szenario 790

Beschreibung: Folgekostenermittlung nicht transparent

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF004

## Szenario 791

Beschreibung: Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF003

## Szenario 792

Beschreibung: Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF016

## Szenario 793

Beschreibung: Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF015

## Szenario 794

Beschreibung: Organisatorische Veränderungen einschneidend

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF012

## Szenario 795

Beschreibung: Personelle Veränderungen groß

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF013

## Szenario 797

Beschreibung: Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF014

## Szenario 800

Beschreibung: keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF010

## Szenario 802

Beschreibung: keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF008

## Szenario 803

Beschreibung: Neu-Bewilligungen werden notwendig

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF011

## Szenario 806

Beschreibung: Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: SI018

## Szenario 807

Beschreibung: Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: SI006

## Szenario 813

Beschreibung: Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: SI016

## Szenario 814

Beschreibung: Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: SI022

## Szenario 816

Beschreibung: Verstellte Fluchtwege

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: SI025

## Szenario 823

Beschreibung: Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: SI026

## Szenario 825

Beschreibung: Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE016

## Szenario 826

Beschreibung: Verfahren neuartig oder komplex

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE019

## Szenario 828

Beschreibung: Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE017

## Szenario 829

Beschreibung: Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE004

## Szenario 830

Beschreibung: zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE021

## Szenario 831

Beschreibung: Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE012

## Szenario 837

Beschreibung: Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE015

## Szenario 838

Beschreibung: Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE001

## Szenario 839

Beschreibung: Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: TE005

## Szenario 706

Beschreibung: Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: RA005

## Szenario 707

Beschreibung: Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: RA003

## Szenario 713

Beschreibung: keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: RA007

## Szenario 714

Beschreibung: negative Stellungnahme durch den L-RH

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: RA008

## Szenario 733

Beschreibung: Projektinhalt nicht klar abgegrenzt

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: PV013

## Szenario 738

Beschreibung: keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: PV005

## Szenario 808

Beschreibung: Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …)

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: SI015

## Szenario 824

Beschreibung: keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren

Auswirkung: 4

Eintritt: 2

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: SI013

## Szenario 682

Beschreibung: Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PU011

## Szenario 694

Beschreibung: Umweltverträglichkeitsprüfungen

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: ÖU010

## Szenario 698

Beschreibung: unbekannte Einbauten im Boden

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: ÖU011

## Szenario 699

Beschreibung: keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: ÖU005

## Szenario 708

Beschreibung: Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt)

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: RA001

## Szenario 711

Beschreibung: Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof)

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: RA011

## Szenario 712

Beschreibung: Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: RA009

## Szenario 717

Beschreibung: Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: UV003

## Szenario 724

Beschreibung: Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV016

## Szenario 725

Beschreibung: Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV012

## Szenario 726

Beschreibung: Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV009

## Szenario 727

Beschreibung: Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV008

## Szenario 730

Beschreibung: Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV015

## Szenario 732

Beschreibung: Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV014

## Szenario 734

Beschreibung: keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV006

## Szenario 736

Beschreibung: keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV007

## Szenario 737

Beschreibung: keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PV004

## Szenario 743

Beschreibung: Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: BB010

## Szenario 757

Beschreibung: Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PO006

## Szenario 760

Beschreibung: unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw.

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PO007

## Szenario 761

Beschreibung: keine Integration QMS und RMS

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PO003

## Szenario 765

Beschreibung: eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PA003

## Szenario 770

Beschreibung: Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PA009

## Szenario 771

Beschreibung: Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PA010

## Szenario 783

Beschreibung: Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.)

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PA008

## Szenario 785

Beschreibung: gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung

Auswirkung: 2

Eintritt: 3

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PA007

## Szenario 796

Beschreibung: Imageschaden durch Qualitätsverlust

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PF007

## Szenario 798

Beschreibung: Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS)

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PF005

## Szenario 801

Beschreibung: keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PF009

## Szenario 805

Beschreibung: Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …)

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: SI009

## Szenario 810

Beschreibung: Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: SI004

## Szenario 812

Beschreibung: Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang)

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: SI005

## Szenario 817

Beschreibung: Querkontamination

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: SI019

## Szenario 818

Beschreibung: gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: SI010

## Szenario 819

Beschreibung: keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: SI012

## Szenario 827

Beschreibung: Materialien neuartig oder heikel

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: TE013

## Szenario 833

Beschreibung: Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: TE009

## Szenario 834

Beschreibung: Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: TE003

## Szenario 835

Beschreibung: Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,…

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: TE002

## Szenario 836

Beschreibung: Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung  - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: TE006

## Szenario 840

Beschreibung: IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: TE010

## Szenario 841

Beschreibung: Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten

Auswirkung: 3

Eintritt: 2

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: SR001

## Szenario 718

Beschreibung: Altbestand nicht ausreichend bekannt

Auswirkung: 2

Eintritt: 2

RPZ: 4

Typ: Risiko

KBID: UV001

## Szenario 799

Beschreibung: zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude

Auswirkung: 2

Eintritt: 2

RPZ: 4

Typ: Risiko

KBID: PF017

## Szenario 811

Beschreibung: Anbindung an den Bestand im 3.OG West (Abströmöffnungen der DBA Anlage müssen versetz werden), dadurch resultierend eine zeitliche Abschaltung der Anlage

Auswirkung: 2

Eintritt: 2

RPZ: 4

Typ: Risiko

KBID: SI001

## Szenario 692

Beschreibung: Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt

Auswirkung: 3

Eintritt: 1

RPZ: 3

Typ: Risiko

KBID: ÖU001